**PHẦN I. THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRANG WEB**

**Lịch trình triển khai theo tuần**

1. **Tuần 01-02**

* Xem tham khảo các file figma thiết kế giao diện web.
* Nghiên cứu UI/UX.
* Tạo mới và chỉnh sửa lại figma hệ thống đặt tour du lịch về phía người dùng truy cập.

1. **Tuần 03-04**

* Hoàn thiện tổng quan file figma về phía người dùng truy cập.
* Bắt đầu và hoàn thiện code giao diện trang chủ web.

1. **Tuần 05-06**

* Bắt đầu code giao diện trang tour nước ngoài và tour trong nước.

1. **Tuần 07-08**

* Hoàn thiện giao diện trang tour nước ngoài, tour trong nước và code trang chi tiết tour.

1. **Tuần 09-10**

* Bắt đầu code trang giới thiệu các công ty tham gia tour và trang giỏ hàng.

1. **Tuần 11-12**

* Hoàn thiện code các trang đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu.
* Ứng dụng responsive giao diện mobile cho các trang kể trên.