* Do hiện giờ em vẫn đang trong quá trình học các ngôn ngữ lập trình khác, em mới chỉ thạo được HTML và CSS nên bản đề cương dưới đây sẽ tập trung vào thiết kế giao diện cho trang web trước ạ, sắp tới em học thêm được cái gì thì em sẽ bổ sung sau ạ.

1. Tuần 01-02

* Xem tham khảo các file figma thiết kế giao diện web
* Tạo mới và chỉnh sửa lại figma hệ thống đặt tour du lịch về phía người dùng truy cập

1. Tuần 03-04

* Hoàn thiện tổng quan file figma về phía người dùng truy cập.
* Bắt đầu và hoàn thiện code giao diện trang chủ web

1. Tuần 05-06

* Bắt đầu code giao diện trang tour nước ngoài và tour trong nước

1. Tuần 07-08

* Hoàn thiện giao diện trang tour nước ngoài, tour trong nước và code trang chi tiết tour

1. Tuần 09-10

* Bắt đầu code trang giới thiệu các công ty tham gia tour và trang giỏ hàng

1. Tuần 11-12

* Hoàn thiện code các trang đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu
* Ứng dụng responsive giao diện mobile cho các trang kể trên